苏州市竞争性磋商采购文件

采购编号：SZWY2020-S-C-006号

采购项目：苏州体育互联网+监管一体化平台监理

采购单位：苏州市体育信息中心（苏州市体育文化中心）

采购类型：服务类

苏州玮源招投标咨询服务有限公司

二零二零年六月

目   录

1、苏州市竞争性磋商采购邀请函

2、苏州市竞争性磋商文件要求

3、合同条款

4、竞争性磋商采购程序

5、评 分 标 准

6、附   件

1、苏州市竞争性磋商采购邀请函

编号：SZWY2020-S-C-006

：

受苏州市体育信息中心（苏州市体育文化中心）的委托，苏州玮源招投标咨询服务有限公司就其所需要采购的苏州体育互联网+监管一体化平台监理在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合磋商采购文件资格条件的各磋商响应单位前来参加。

一、磋商编号：SZWY2020-S-C-006号

二、磋商内容及其服务要求：

| 名称 | 单位 | 数量 | 服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州体育互联网+监管一体化平台监理 | 项 | 1 | 详见磋商文件 |  |

三、磋商响应单位资格要求：

1、磋商响应单位应当下列基本条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）履行合同所必备的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目不接受联合响应。

四、磋商文件的获取：

1.报名时间：自公告上网之日起至2020年6月19日（每日9:00——16：30，节假日除外）；如参加本次竞争性磋商采购的供应商须向招标代理机构报名登记后方可参加。费用：300元/份；

2.报名方式：现场报名。

报名获取采购文件时响应单位须向采购代理机构提供以下资料(所有报名材料均需加盖响应单位公章）

（1）响应单位企业法人营业执照副本及税务登记证副本复印件或三证合一的营业执照副本复印件；

（2）提供响应单位法定代表人身份证复印件，委托代理人参与投标的还须提供法定代表人授权委托书原件和委托代理人的身份证复印件；

欢迎符合条件的单位前来报名。请各单位提供以上材料要求的证明文件的复印件，且须加盖单位公章后方为有效，原件带到招标代理机构备审查后退还，以原件为准。如有伪造或虚报，则招标代理机构有权取拒绝该单位的报名资格。

五、磋商时间、地点：

1、参加本次竞争性磋商采购递交磋商响应文件的截止时间：2020年6月23日15：30（北京时间），过时视为放弃参加本次磋商的权利。

2、磋商时间：2020年6月23日15：30（北京时间）

3、磋商地点：苏州市吴中区苏蠡路苏蠡大厦504评标室

六、联系单位：

（1）招标代理机构名称：苏州玮源招投标咨询服务有限公司

联系地址：苏州市吴中区苏蠡路苏蠡大厦504   邮政编码：215000

联系人：席兰

电话：0512-65305011

传真：0512-65303181

（2）采购单位：苏州市体育信息中心（苏州市体育文化中心）

联系人：叶梦姣  联系电话：0512-65247723

请贵单位领取本次磋商采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的磋商准备，按磋商采购文件的要求详细填写和编制磋商响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加磋商。

苏州玮源招投标咨询服务有限公司

2020年6月12日

2、苏州市竞争性磋商文件要求

一、采购编号：SZWY2020-S-C-006号

二、项目内容概况：

项目名称：苏州体育互联网+监管一体化平台监理；

预算：肆万柒仟元整（47000.00元）；

服务期限：自合同生效之日起，至全部项目竣工验收合格；

服务地点：苏州市体育信息中心（苏州市体育文化中心）（采购方指定地点）。

三、采购要求：

项目背景

根据“国务院办公厅关于加快互联网+监管平台建设和对接工作的通知”（国办函【2018】73号）、“省政府办公厅关于印发江苏省互联网+监管系统建设方案的通知”（苏政办发【2019】21号）、“市政府办公室关于印发苏州市‘互联网+监管’系统建设工作方案的通知”（苏府办【2019】114号）文件的要求，苏州市体育局严格按照法律法规和“三定”规定明确的监管职责和监管事项，搭建“苏州体育互联网+监管一体化平台”，依法对各主体进行监管，按照国家、省、市“互联网+监管”系统建设工作部署和互联互通要求，加强和创新“双随机、一公开”等监管方式，做到监管全覆盖，杜绝监管盲区和真空，提升监管规范性和透明度，做到公正监管。

（一）监理服务要求

1、服务目标

供应商要按照项目建设目标和要求，遵循国家、省、市信息项目建设监理的有关文件及规范，负责本项目的监理工作。采用先进、科学和适合本项目特点和项目管理技巧等手段，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调，对项目的建设方案、设备购置、技术培训和系统集成等方面的质量、进度和投资等进行全面的控制，对项目合同的执行、项目文档资料等进行管理，从而使本项目“按期、保质、高效、节约”地完成。

供应商在项目中受建设单位委托，代表建设方的利益，保护投资、控制质量、确保进度，依据合同及设计方案对项目的全过程进行监督管理，并站在第三方的立场上，公正地对待承建方，协调建设单位和承建单位的关系，最终圆满完成项目建设。

2、服务范围

供应商应根据项目的具体情况，制定各个阶段详细的监理工作目标、监理工作依据、监理工作制度，监理工作范围应包括：

（1）协助项目实施

（2）竣工验收与技术培训检查

（3）质保期售后服务监督保障

（4）协调

（5）质量、进度、资金、变更控制

（6）人员管理

（7）合同管理

（8）文档管理

（9）系统安全管理

（10）知识产权管理

3、各阶段主要目标

监理工作应分为项目咨询、实施、验收等三个阶段，对项目全过程进行监理。供应商应按照项目建设目标和要求，督促项目承建单位按时保质完成项目的建设工作。

（1）项目咨询阶段的主要监理目标

负责组织专家评审项目建设方案并根据专家意见进行修改；

（2）项目实施阶段的主要监理目标

审核项目实施计划，合理控制项目进度；

审核项目实施方案符合项目质量要求，与优化设计相符合；

监督项目中承建单位所使用的产品和服务符合承建合同及国家相关法律、法规和标准；

监督项目实施过程与项目需求、项目设计方案、项目计划相符，在各监控点施工时进行现场监督并记录有关情况，确保项目质量。

（3）项目验收阶段的主要监理目标

对系统进行试运行情况记录、测试，对问题责成承建单位解决，并进行二次监测，协助承建单位提交试运行情况报告；

促使项目的最终功能、性能和安全符合承建合同、法律、法规和标准的要求，协助建设单位组织验收委员会进行验收；

审核承建单位所提供的项目各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合相关标准。督促、审核项目承建单位向建设单位按时提交项目竣工验收技术资料和相关文档，主要包括以下内容：承建单位的系统详细设计方案和施工图纸、用户手册、系统维护手册、系统配件清单等完整的技术资料及竣工验收文档书面材料和电子版；项目供应商各阶段监理工作中形成的技术资料和相关文档。

组织项目整体移交，报送建设单位支付项目款项的依据。

（二）、监理服务工作原则及内容

按照“四控制、三管理、一协调”的原则，确保项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标，本项目监理工作内容包括：

1、项目组织及技术总体方案的把关

（1）审核和确认承建单位的总体设计方案；

（2）审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

（3）审核和确认承建单位的组织和实施方案，和供应商提交的《项目计划》；

（4）审核和确认承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系(含质量控制的关键性节点）；

（5）审核和确认承建单位的原代码管理方案；

（6）审核和确认承建单位的测试计划、测试方案；

（7）审核和确认承建单位的进度计划和进度控制节点。

（8）审核和确认各承建单位的基础数据准备计划、安装调试计划、试运行计划、正式运行计划等；

（9）辅助建设单位负责多家承建单位之间的工作协调安排。

2、项目质量控制

（1）系统集成质量的控制

1）系统集成方案的审核和确认；

2）审核关键设备；

3）审核项目计算资源需求方案的合理性；

4）对采购的软硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

5）对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；

6）对系统集成进行总体验收。

（2）应用软件开发质量的控制

1）应用软件开发的阶段性计划的审核和确认；

2）在对项目建设详细了解的基础上，协助项目设计单位、系统集成单位和建设单位，对各个分系统、子系统应用软件的详细需求分析、详细设计、编码测试、系统安装调试、系统试运行进行把关；

3）对承建单位的开发质量进行审核；对源代码、开发文件进行移交验收；

（3）人员培训的质量控制

1）审核确认承建单位的培训计划；

2）监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；

3）监督审查考核工作，评估培训效果；

4）审核确认承建单位的培训总结报告。

3、项目进度控制

（1）审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

（3）当项目建设期目标偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

4、投资控制

（1）通过对项目实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

（2）协助建设单位做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与项目质量与形象进度结合起来。

5、变更控制及风险管理

（1）制定项目变更流程，严格按规程执行项目变更事项确认流程；。

（2）对可能产生的变更提前做出准备并进行沟通；

（3）接受变更申请单位正式提出的变更申请；

（4）监理机构对变更进行初审，判断变更的合理性和必要性，并对变更产生的费用、进度、质量等情况进行评估，给出监理意见；

（5）协调三方进行协商和讨论，确定变更方法，下达变更通知书；

（6）监控变更的实施，及时控制和处理；

（7）在变更实施结束后，要对变更效果进行分析和评估；

（8）项目过程风险管理，每个阶段预估风险、进行风险评审、并制订预防措施；

（9）供应商须在投标文件中明确监理方将如何进行项目风险管理；

（10）沿用通用风险管理，加上项目特殊性。

6、合同管理

（1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

（2）对合同工期的延误和延期进行审核确认；

（3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

（4）根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

7 信息管理／项目文档管理

（1）做好监理日记及项目大事记；

（2）做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

（3）负责召集会议、做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；

（4）管理好实施期间的各类、各方技术文档；

（5）做好项目周报；

（6）做好监理建议书和监理通知书存档；

（7）阶段性项目总结；

（8）各承建单位提交的技术文档；

（9）审核承建单位所提供的项目各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合相关标准；

（10）督促、审核项目承建单位向建设单位按时提交项目竣工验收技术资料和相关文档，包括但不限于以下内容：承建单位的系统详细设计方案和施工图纸、用户手册、系统维护手册、系统配件清单等完整的技术资料及竣工验收文档书面材料和电子版；项目各阶段监理工作中形成的技术资料和相关文档。

8、安全管理

（1）负责项目建设过程中所涉及的政府内部重要敏感数据和资料的保护，保证不被非授权使用；

（2）审核承建单位安全生产管理体系、施工安全专项方案；

（3）严密监控承建单位安全生产作业，做好安全生产旁站记录；

（4）对建设单位和承建单位有关技术方案、软件文档、源代码及有关技术秘密等涉及知识产权的内容进行检查、监督和保护。

9、协调管理

经建设单位委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目律设过程中的各类纠纷。

（三）、项目各阶段监理服务任务

1、设计阶段

确保项目的设计方案能实现所有的功能规格需求，外部数据接口合理、可行。促使项目的设计方案具有一定的可扩展性和灵活性。促使总体设计方案满足项目的系统需求和有关的法规、标准，并符合承建合同要求。具体要求包括：

（1）审核承建单位提交的系统设计方案，根据审核结果编写评审报告，并跟踪评审问题的处理结果；

（2）负责协助建设单位组织专业人员或专家进行设计方案的评审，在投资允许的情况下优化设计方案，并且使用户了解由于其条件限制而存在的风险；

（3）组织建设单位及相关人员对承建单位提交的系统测试验收方案（包含验收标准）进行评审，并根据评审结果做相应的处理；

（4）依据承建合同，审核承建单位提交的系统设计阶段进度计划，并依据审核结果做相应的处理；

（5）确定项目阶段性进度、质量、投资控制的措施及方法，根据措施和方法明确监理细则的监理服务内容；

（6）建设单位和监理方评审设计方案，并根据评审结果出具监理备忘录。要求承建单位控制设计变更，协调建设单位、承建单位就变更内容达成一致，并对可能的质量、进度和投资变化，并提出监理意见；

（7）要求建设单位和承建单位妥善保管设计阶段的有关文档，并监督检查工程文档配置管理；

（8）与建设单位和承建单位共同对工程中各方的重要信息保密，尊重各方的知识产权。

2、测试验收阶段

协调项目试运行环境准备工作，负责跟踪试运行进度、质量、变更情况以及性能监控，确保试运行期间的需求变更和问题经过评估分析后被及时解决，促使系统成功试运行。

组织验证系统的最终功能、性能和安全符合软件工程项目需求以及承建合同、法律、法规和标准的要求。促使平台顺利投入正式运行。具体要求包括：

（1）协调建设单位和承建单位在验收计划、验收目标、验收范围、验收内容、验收方法和验收标准等方面达成一致，最总确定验收方案并签发监理备忘录；

（2）督促承建单位完成项目实施方案中确定的培训，并对培训效果做出评估；

（3）处理承建单位提交的项目验收申请，审核其中的验收计划、验收方案等，并签署监理审核意见；审核并确认承建单位达到验收条件；

（4）协助建设单位按照验收方案所规定的验收内容和方式组织验收，对试运行和验收进行监督，对其结果进行确认，对监督过程中发现的问题提出监理意见，并要求承建单位进行整改；

（5）督促建设单位、承建单位按照事先约定，编制、签署并妥善保存验收阶段的各类文档，敦促建设单位和承建单位及时整理并妥善保管整个工程的相关文档；

（6）协助建设单位完成验收工作，协助建设单位和承建单位完成工程移交工作。编制项目监理总结报告，整理并向建设单位提交与工程有关的全部监理文档。

3、终验和系统移交阶段

（1）协助建设单位进行项目终验；

（2）进行项目配置审核；

（3）协助建设单位完成项目审计工作；

（4）系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书；

（5）协助并监督承建单位对建设单位的项目整体移交；

（6）协助系统的设计方案、设计图纸的全部移交；

（7）设备、软件、材料等的验收文档核实；

（8）项目实施文档的移交；

（9）项目竣工文档的移交。

4、人力要求

总监理工程师：指定1名。负责按照本项目的有关内容提供各类监理服务，包括必要的组织与协调工作。

总监理工程师代表：指定1名。代表总监理工程师行使其部分职责和权力，负责项目现场监理组织和协调工作。

测试工程师组长人员：指定1名。有丰富的信息系统工程测试经验，负责现场具体的测试工作。

5、服务期限要求

自项目建设开始至验收通过后结束。

6其他要求

（1）每阶段都需要增加质量管理相关内容

（2）汇总各阶段质量管理相关内容

（3）对项目建设和管理制度执行情况进行监理和考核

（4）监理服务准则要求：

1）维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业；

2）执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责；

3）不收受被供应商的任何礼金等；

4）不泄漏所监理工程各方认为需要保密的事项；

5）遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等；

6）认真履行工程建设监理合同所承诺的义务和承担约定的责任；

7）坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议；

8）坚持科学的态度和实事求是的原则；

9）在坚持按监理合同的规定向业主单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成其担负的建设任务；

10）不泄漏所监理的项目需保密的事项。

（四）、测试服务要求

供应商需提供系统功能、性能和安全测试相关服务，即提供信息系统测试服务，根据需求，对信息化系统提供测试，全面覆盖各功能点，提出缺陷及修改意见，并提供第三方测试报告。

测试内容主要包括：

功能测试服务，从最终用户的角度验证系统基本功能流程是否能够正常进行。

性能测试服务，系统上线前后性能测试：增加系统各功能模块的稳定性以应对大并发量的访问以及找到目前系统的瓶颈、估算当前系统的最大并发业务处理能力，对系统整体进行性能测试，验证稳定性/可靠性；识别系统性能瓶颈，给出优化建议。

安全测试服务，对应用系统自身的安全性进行评估，对发现的安全漏洞按照优先级排序，配合开发方对确认存在的安全问题进行整改。

四、文件要求：

（一）文件组成

（1）磋商响应确认函；（见附件格式）

（2）营业执照副本复印件

（3）法定代表人身份证复印件；

（4）法定代表人授权委托书（原件，见附件格式）以及委托代理人身份证复印件（如为授权）；

（5）磋商响应声明函；（见附件格式）

（6）磋商响应报价表；

（7）技术力量配备情况，须提供相关证明材料：

①投入本项目人员情况表；

②投入本项目主要人员资历表；

（8）磋商响应单位承担过的类似项目业绩情况；

（9）针对本项目的管理及服务方案；

（10）与本次磋商有关的其他资料；

（11）磋商响应文件必须注明：磋商单位名称\联系人\联系电话\通讯地址\邮政编码。

（二）响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印；

（三）数量要求为一本正本，二本副本，须各自装订成册；若正、副本有矛盾之处以正本为准。

（四）响应文件中需要盖单位公章的地方必须盖公章，需要法人代表（或授权委托人）盖章或签名的文件必须按要求盖章或签名，响应文件的正本和副本均需盖好供应商公章的骑缝章。若未按上述要求签署的响应文件招标代理机构将有权拒绝。

（五）响应文件不应有涂改、增删和字迹潦草之处，如有必须修改的，修改处必须有法人或授权代表的签章；

（六）响应文件组成部分中如磋商文件已给定格式的，按照其格式提供，不得更改，如必须更改时，须另行制作偏离说明，并作为响应文件的组成部分；

（七）一经开标，除非响应人在响应文件中对磋商文件的规定或条款有书面偏离或保留，否则应视为其全部接受和遵守。同时无论单位是否成交，其响应文件恕不退还；

五、综合说明：

（一）响应内容必须符合国家相关标准，必须满足本次磋商文件的要求，若造成的损失和后果由单位负全责。

（二）磋商小组

1、磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

2、磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

⑴确认或者制定磋商文件；

⑵从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商；

⑶审查供应商的响应文件并作出评价；

⑷要求供应商解释或者澄清其响应文件；

⑸编写评分报告；

⑹告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

3、磋商小组成员应当履行下列义务：

⑴遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

⑵按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

⑶参与评分报告的起草；

⑷配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

⑸配合有关部门的投诉处理和监督检查工作。

（三）磋商保证金：无；

（四）评审内容的保密

1、磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

2、在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对磋商采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

3、在评审期间，磋商采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。

（五）响应文件的澄清、说明和更正

1、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或代理人签字或者加盖公章。由代理人签字的，应当附法定代表人授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。如响应供应商无法在合理时间内出具上述材料视为放弃权利。

六、成交服务费：成交服务费收取，由成交单位支付，在领取成交通知书时成交单位向招标代理机构一次性付清。

七、服务期限: 自合同生效之日起，至全部项目监理竣工验收合格。

八、服务地点：采购单位指定地点。

九、验收标准：根据磋商文件提出的要求进行验收（参考国家标准）。

## 十、综合说明其他要求：

1、投标人所提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

2、投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标总报价允许二次报价，投标总报价包括监理服务期履行项目监理服务所需的全部费用，含监理人员酬金、办公设施费用、交通工具费、节假日加班费用、试验、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理的书面通知为准。

5、响应文件以中文资料为准，响应文件和磋商文件是合同的不可分割的部分。

3、合同条款

根据苏州玮源招投标咨询服务有限公司磋商编号SZWY2020-S-C-006磋商采购文件及成交通知书，供需双方就此次成交的              采购事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方提供        服务。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①成交通知书；

②招标文件；

③乙方成交的投标文件；

④乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

⑤当招标文件和成交人的投标文件不一致时，应当以招标文件为准，但如果投标文件的承诺高于招标文件时，以投标文件为准。

二、价格与支付：

1、合同价格为包干价，按此次成交价格执行；合同价格实际包括乙方按照合同约定的监理服务期履行项目监理服务所需的全部费用，含监理人员酬金、办公设施费用、交通工具费、节假日加班费用、试验、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、付款步骤：（1）双方合同签订后的六个月之内，采购人向成交人支付2.5万元整监理费用；

（2）全部项目验收合格后的一个月之内，采购人向成交人支付剩余的全部项目监理费用。

3、付款方式：银行转账、银行汇票或转帐支票。

三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供服务；

2、验收标准：根据招标文件的有关规定及技术要求。

3、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方及招标方；

乙方按自身职责对工程质量负终身责任。项目验收前，项目出现重大事故且乙方存在责任的，甲方有权暂停监理方工作，情节严重的，甲方有权终止监理合同，追回已支付合同款项；工程竣工验收后，在使用过程中发现工程质量问题，乙方接到甲方通知后，应及时协助配合甲方及有关部门分析原因，商讨处理意见，做好服务工作。

乙方建立反馈机制，项目实施过程中，甲方和实施方可以随时填报《苏州市公安局科技信息化项目监理反馈意见单》，对乙方在建立过程中存在的问题予以反馈，经核实反馈问题属实的，第一次对乙方予以口头警告，暂停该监理方工作，两次存在反馈问题并经查属实的，终止监理合同，追回已支付合同款项。

四、售后服务：

按照招标文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

五、合同的解除和转让

1、合同的解除

1.1  甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

1.2  有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.2.1  因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.2.2  因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

1.3  有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

六、违约责任：

1．乙方的违约责任

（1）乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权终止合同，由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不给予补偿和赔偿，造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿。

（2）乙方必须自己完成合同内容，不得转包、分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理；

（3）乙方应执行国家有关规定，负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2．甲方违约责任

乙方按合同履约，甲方不按期付款应向乙方偿付违约金，每逾期一天，按合同价格的万分之四偿付违约金。

七、合同生效及其它：

1、合同在双方签字盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标方提交二份备存。

九、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十、附则

1.  合同份数：本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，招标方一份。

2.  未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

4、竞争性磋商采购程序

一、响应文件递交截止时间：2020年6月23日15：30 （北京时间）

二、中国招投标网发布竞争性磋商采购邀请函；

三、供应商报名并领取磋商文件后制作响应文件参加磋商。

四、单位的法定代表人或被委托代理人必须携带响应文件及身份证明原件按本次磋商文件规定的时间准时参加，并递交响应文件；

五、采购代理机构按本须知规定的时间、地点组织磋商采购活动。由招标代理机构在采购监管部门监督下，对各供应商响应文件密封和委托代理人身份进行审查，如法定代表人或委托代理人未能准时到场或未能出示身份证明，其响应文件将被拒绝接收.

六、由竞争性磋商磋商小组（小组由相关专家及采购人代表组成）按响应文件的技术资格条件进行审查并综合评分，确定合格供应商。

七、磋商小组所有成员集中与单一供应商就服务等内容进行磋商与沟通，确定其是否满足采购要求。磋商文件如有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加的供应商。

八、各供应商可根据磋商过程中磋商小组的要求做出新的书面承诺。

九、磋商小组各成员独立对每个供应商的响应文件（包括新的书面承诺函）按磋商文件规定的评审办法进行评审并给出评审意见。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

十、磋商小组根据成交原则确定成交单位，并将结果通知所有参加本次项目的未成交的单位。

5、评分标准

一、竞争性磋商成交原则：

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100（项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价）。

4、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分最高的为成交候选单位，并编写评审报告。根据评标综合统计，评审得分相同的且报价不同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分相同的且报价相同的，由磋商小组抽签决定成交候选单位。

二、评分标准：

（一）报价得分（10分）

1、价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价。

2、价格分统一按照下列公式计算：（计算结果四舍五入保留两位小数）

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100

（二）基于本项目的技术服务方案比较（46分）

1、监理基本工作制度和措施的全面性、完善性强得6分，全面性、完善性较强的得4分，全面性、完善性一般得1分，其余不得分，最高得6分。

2、监理项目理解。根据各投标人对所监理项目内容、情况、范围、重点监理部分分析及应对措施的理解情况，对项目理解全面、合理可行性强的得6分，对项目理解较全面、合理可行性较强的得4分，对项目理解全面、合理可行性一般的得1分，其余不得分，最高得6分。

3、关键点的特殊控制方案，根据各投标人提出的监理项目关键点、相应控制措施情况，措施方案合理全面，可行性强的得6分，措施方案较合理全面，可行性较强的 得4分，措施方案基本合理全面，可行性一般得1分，差不得分，最高得6分。

4、进度、质量、投资控制方案，根据投标文件提供的项目监理进度、质量、投资控制方案科学性、合理性、有效性等情况，方案科学性、合理性、有效性强得6分，方案科学性、合理性、有效性较强得得4分，方案科学性、合理性、有效性一般得1分，其余不得分，最高得6分。

5、项目实施、协调方案,投标文件中监理组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括针对本项目的项目监理规划，监理机构组织计划等情况，根据协调难点分析情况和协调工作制度、机制等方面情况，方案科学性、合理性、规范性和可操作性强得6分，科学性、合理性、规范性和可操作性较强得4分，科学性、合理性、规范性和可操作性一般得1分，其余不得分，最高得6分。

6、测试服务方案的比较，方案全面、可操作性强得8分，方案较全面、可操作性较强得5分，方案较全面、可操作性一般得3分，其余不得分，最高得8分。

7、监理测试服务承诺：投标人承诺的监理工程师以及测试人员到位率和人员稳定性方面的保障措施、服务体系、技术能力支持、服务响应时间承诺，对用户增加业务需求的服务响应措施情况承诺情况。服务时间响应最短，服务体系、技术能力及保障措施全面、可操作性强得8分，服务时间响应较短，服务体系、技术能力及保障措施全面、可操作性较强的得5分，服务时间响应满足招标文件要求，服务体系、技术能力及保障措施全面、可操作性一般得3分，其余不得分，最高得8分。

（三）拟投入本项目实施的团队人员及配置（26分）

1、拟派项目总监理工程师资质具有：（1）信息系统项目管理师证书；（2）省人社厅颁发的“软件评测师”证书；（3）信息分析师证书；（4）网络与安全系统工程师证书；（5）电子政务师证书；有一个得2分，最高得10分。

2、拟派总监理工程师代表资质具有：（1）注册信息安全工程师；（2）系统集成项目管理工程师；（3）IT服务项目经理；（4）软件质量检测师；（5）软件工程造价师；有一个得2分，最高得10分。

3、拟派测试工程师组长资质具有：（1）CISP证书;（ 2）CISAW信息安全保障人员认证;（3）ISTQB证书；有一个得2分，最高得6分。

以上1-3项人员均需提供监理工程师证书及投标人为其缴纳的社保证明材料。

（四）企业实力及其他（18分）

1、投标人具有信息安全管理体系认证证书得2分。

2、投标人具有信息安全服务资质认证证书得2分。

3、投标人具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可证书得2分。

4、类似项目业绩，最高得12分。

投标人2017年1月以来承担过类似的信息化项目监理服务的案例，每提供一份得2分，最多得6分。

投标人2017年1月以来承担过类似的信息化项目测试服务的案例，每提供一份得2分，最多得6分。

6、附   件

附   件1、响应确认函

响应确认函

：

我们收到贵公司            号的竞争性磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本次活动。

1、我们愿意按照竞争性磋商文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的总报价包括监理服务期履行项目监理服务所需的全部费用，含监理人员酬金、办公设施费用、交通工具费、节假日加班费用、试验、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3．我们已详细审查全部磋商文件，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按磋商文件中的规定。

5、我们愿意提供采购单位在磋商文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果我们成交，我们按磋商文件的规定支付成交服务费；

9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对磋商文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位：

联系人：

地址：                    邮政编码：

联系电话：

传真：

单位盖章：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年     月     日

附件2：响应报价表

响应报价表

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： ￥ |
| 其它 |  |

（磋商方）单位公章：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

附件3：员  工  表

员  工  表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 | 其他人员 |  |  |  |  |  |

（磋商方）单位公章：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

注：请按以上格式自制表格填写后磋商。

附件4：投入本项目主要设备一览表

投入本项目主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 （自有/租赁/新购） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

（磋商方）单位公章：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

附件5、相关业绩一览表

相关业绩一览表

招标编号：_________________________

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 服务范围 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

（磋商方）单位公章：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

附件6

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的磋商活动进行磋商。本公司所提交的磋商响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（磋商方）法定代表人签字：

（磋商方）公章：

日期：    年	 月 	日

附件7

授权委托书

标书编号：

日    期：

苏州玮源招投标咨询服务有限公司：

本授权委托书声明：我       （法人姓名）系                    （公司名称）的法定代表人，现授权委托                    （公司名称）的        （被授权人姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵公司组织的               （名称）项目磋商，针对上述项目的磋商，参与开标、磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自磋商开始至合同履行完毕止。

授权代表无转授权，特此授权。

（磋商方）单位公章：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

附件8

磋商响应单位情况表

年    月    日

| 单位名称 （盖章） |  | 注册号 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资金 |  | 传真 |  |
| 一、单位简历及机构 |  |
| 二、单位优势及特长 |  |
| 三、单 位 概 况 | 职工总数 |  | 其中：中级职称人员 |  |
|  | 资产总计： 万元；资产净值： 万元；股东权益： 万元 |
|  | 营业面积（含厂房面积）： M2，产权： M2，租： M2 |
|  | 销（零）售额： 年 万元； 年： 万元 |
|  | 实现利润： 年 万元； 年： 万元 |
|  | 主 要 产 品 | 1 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
|  |  | 4 |

磋商方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

（全文完）